V Třebestovicích dne 5.6.2015

Obec JENŠTEJN

Nabídka na  výkon  technického dozoru investora na stavbu

„ 006 – Jenštejn – Doplnění chodníku podél ulice Vinořská“

Předpokládaný termín výstavby 09/2015 – 10/2015

Zakázka :

Výkon občasného technického dozoru investora na stavbě „ 006 – Jenštejn – Doplnění chodníku podél ulice Vinořská“

Uchazeč o zakázku ,zhotovitel  :  Ing. Irena Bělohlávková

IČ 03591026

Bankovní spojení : KB a.s.

Číslo účtu: 107-9300140217/0100

- POPIS  A SPECIFIKACE  NABÍZENÉHO  PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je  výkon občasného TDI na stavbě : „ 006 – Jenštejn – Doplnění chodníku podél ulice Vinořská“

v tomto rozsahu:

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem,

obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení a vyjádření všech dotčených orgánů ke stavbě.

Seznámení se s dotačním titulem, na základě kterého byly poskytnuty finanční prostředky na

danou investici, tak aby stavba probíhala v souladu s podmínkami dotačního titulu.

- Předání staveniště vybranému zhotoviteli na základě samostatného zápisu a zápisem

do stavebního deníku. Předání staveniště proběhne za spoluúčasti autorského dozoru.

- Příprava, svoláváni a vedení kontrolních dnů stavby. Zpracování zápisů z jednotlivých kontrolních dnů.

Předkládání výstupů – zápisů z kontrolních dnů investorovi akce – obci.

Řešení problémů vzniklých na stavbě tak, aby byly hájeny zájmy investora a byly dodržovány podmínky dotačního titulu.

- Dodržení podmínek stavebního povolení a případná opatření státního stavebního dohledu po dobu

realizace stavby, v souladu s platným stavebním povolením.

- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených částí stavby a to ve spolupráci s autorským dozorem stavby.

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.

- O všech závažných okolnostech informovat investora a v případě potřeby svolávat jednání i mimo stanovené kontrolní dny. V případě nutnosti zajistit podklady do ZO k projednání.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi

- Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontrol do stavebního deníku

- V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.

- Spolupráce s projektantem – autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných prací a dodávek s projektem.

- Spolupráce s  projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

- Sledovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (hutnící zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly, prohlášení o shodě apod.).

- Sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a pečuje o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě.

- Uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívání dotčené stavby.

- Hlásit případné archeologické nálezy Archeologickému ústavu.

- Spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odstranění na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

- Kontrolovat postup prací podle harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat dodavatele na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

- Před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišťovací protokoly zhotovitele a teprve po této kontrole předat investorovi k úhradě.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejích částí  a účast na jednáních  o předání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí hotové stavby (kontrola PD skutečného provedení, kontrola podpisů a razítek zhotovitele na všech dokladech a výkresech, kontrola úplnosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách včetně seznamů příloh)

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při kontrolách stavby v dohodnutých termínech.

- Účast na přejímacím řízení a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu.

- Pomoc investorovi se zajištěním kolaudace stavby.

- CENOVÁ POLOŽKOVÁ NABÍDKA

Za práci technického dozoru si účtuji 700,- Kč/hodinu.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě řádně vykázané provedené práce TDI a na základě odsouhlaseného výkazu práce investorem.

Nabídková cena – 700,- Kč/hodinu, je stanovena jako cena pevná po celou dobu výkonu TDI na předmětu zakázky.

K ceně nebudou účtovány žádné další náklady nutné k řádnému vykonávání technického dozoru (cestovné, náklady na telefony apod.)

Děkuji Vám za poptávku a těším se na případnou spolupráci.

Ing. Irena Bělohlávková

v.r.

Smetanova 313, 289 12 Třebestovice